КРАТКИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

к выполнению курсовой работы

по дисциплине

«Инвестиционный менеджмент»

для студентов профилей 080201 «Управление проектами»

и 080202 «Менеджмент организации»

направления подготовки 080200 «Менеджмент»

1. Цель и объем курсовой работы

Цель курсовой работы – применение теоретических знаний и практических навыков, полученных студентом при освоении дисциплины «Инвестиционный менеджмент», для оценки эффективности производственного коммерческого инвестиционного проекта. Объем самостоятельной работы студента по выполнению курсовой работы составляет одну зачетную единицу, или 36 академических часов.

2. Исходная информация для выполнения курсовой работы

Сведения о реализованных или планируемых к реализации реальных инвестиционных проектах, имеющих целью:

- организацию выпуска продукции или оказания услуг путем создания нового предприятия или производства;

- расширение, реконструкцию или техническое перевооружение действующего предприятия (производства, производственного подразделения);

- строительство, капитальный ремонт или реконструкцию здания (жилого, административного, производственного, офисного).

Допускается в качестве подобной информации использовать литературные источники и Интернет, самостоятельно дополняя её теми данными, которых может не хватать для проведения необходимых, в соответствии с требованиями к структуре и содержанию курсовой работы (см. ниже), расчетов.

3. Структура курсовой работы и её содержание

Курсовая работа выполняется на одинаковую для любых оцениваемых в ней инвестиционных проектов тему (см. приложение) и имеет следующую единую структуру:

Введение

- Сущность проекта.

- Маркетинговый план.

- Инвестиционный план.

- Производственный план.

- Финансовый план.

Заключение.

Во введении приводятся краткие (объемом не более страницы) сведения об организации (предприятии)-проектоустроителе, а если таковой нет, то характеристика отрасли промышленности или сферы услуг, в которой планируется осуществить инвестиционный проект. Здесь же обязательно указывается источник информации о проекте (см. пункт 2 настоящих Указаний). Обосновывается актуальность реализации данного проекта для конкретной организации (предприятия) или отрасли соответственно. Объем введения – не более двух страниц.

Раздел «Сущность проекта» включает краткое описание идеи либо товара (продукции или услуги), производство которого планируется освоить в ходе реализации данного проекта, либо внедряемой в рамках этого проекта производственной технологии. В качестве обоснования экономической целесообразности реализации инвестиционного проекта в данном разделе должны быть кратко описаны конкурентные преимущества нового продукта или технологии. Объем раздела «Сущность проекта» – не более двух страниц.

Маркетинговый план должен содержать следующие сведения:

- цена единицы товара (услуги), производимого (вырабатываемой) в ходе реализации инвестиционного проекта. Данная величина должна согласовываться с уровнем себестоимости продукции, рассчитываемой в разделе «Производственный план» (см. ниже);

- годовой объем продаж товара (реализации услуг) с кратким обоснованием этой цифры. Если инвестиционным проектом предусмотрен график выхода на этот плановый годовой объем, то величины продаж по шагам расчета определяются с учетом этого графика;

- число лет продаж продукции проекта. Указывается в том случае, если данный проект имеет целью заполнить рыночную нишу конкретной емкости, т.е. имеет такой же конкретный, исходя из этой емкости, срок реализации. Если подобных данных нет, окончанием жизненного цикла инвестиционного проекта считается его выход на самоокупаемость. Объем раздела «Маркетинговый план» – не более 4 страниц.

В инвестиционном плане обосновывается объем капитальных вложений, потребных на создание основного и оборотного капитала инвестиционного проекта. Эти вложения должны быть затратами на строительство или на аренду производственных зданий и сооружений, на приобретение или на аренду оборудования, на покупку, как будущих оборотных активов, материалов, сырья, топлива, энергии, комплектующих и т.д. Все эти цифры могут либо обосновываться кратким расчетом, либо приводиться как готовые исходные данные с раскладкой по шагам расчета эффективности инвестиционного проекта. Объем раздела «Инвестиционный план» – не более 6 страниц.

В производственном плане расписываются притоки и оттоки от операционной деятельности по инвестиционному проекту, а именно:

- выручка по шагам расчета от реализации продукции (товаров или услуг), выпускаемой в рамках основной деятельности по проекту;

- состав текущих (операционных) затрат (также по шагам расчета), образующих себестоимость этой продукции. При этом прямые затраты должны быть разделены, как минимум, на материальные и трудовые. Допускается приводить примеры расчетов элементов этих комплексных статей затрат, исходя из норм потребления материальных ресурсов или численности и квалификации основных рабочих соответственно. В составе косвенных затрат обязательно должны быть выделены и обоснованы расчетным или нормативным путем общепроизводственные расходы и амортизация внеоборотных активов;

- балансовая и чистая прибыль от операционной деятельности, а также налоги, взимаемые с финансового результата (на прибыль и на имущество).

Объем раздела «Производственный план» – не более 6 страниц.

Главным содержанием финансового плана является таблица (план) денежных потоков инвестиционного проекта – баланс всех притоков и оттоков денежных средств от инвестиционной и операционной деятельности (разделы «Инвестиционный план» и «Производственный план» соответственно, см. выше), связанной с его реализацией. Если срок реализации инвестиционного проекта не более 3 лет, таблица денежных потоков составляется с шагом расчета, равном кварталу, и недисконтированные критерии эффективности такого проекта определяются простыми (статическими) методами. Если же инвестиционный проект имеет длительность более 3 лет, шагом расчета является год, а критерии эффективности данного проекта рассчитываются дисконтированным (динамическим) методом. За рассматриваемые в курсовой работе инвестиционные проекты, оцениваемые статическими (см. выше) методами, как за наиболее простые, оценка не должна превышать оценки «хорошо».

В этом же разделе курсовой работы должна быть обоснована схема финансирования инвестиционного проекта в зависимости от двух его возможных источников:

- за счет собственных средств организации (предприятия)-проектоустроителя;

- за счет банковского кредита.

С учетом динамики потребности во внешнем финансировании проекта и в зависимости от выбранного (см. выше) его источника составляется таблица денежных потоков от финансовой деятельности по инвестиционному проекту. По ней, в качестве последней расчетной задачи в рамках курсовой работы, осуществляется проверка условия финансовой реализуемости (состоятельности) данного проекта. Объем раздела «Финансовый план» – не более 8 страниц.

В заключении кратко напоминается цель инвестиционного проекта, указывается срок его реализации и приводятся рассчитанные в результате выполнения курсовой работы значения критериев эффективности этого проекта. Проверяется правильность корреляции между данными критериями, их соответствие нормативным значениям, а также полнота выполнения условия финансовой реализуемости (состоятельности) анализировавшегося инвестиционного проекта. Объем заключения – не более страницы.

4. Требования к оформлению курсовой работы

Текст 14 шрифтом, интервал 1,0, поля стандартные.

Литература

- Электронный курс лекций по дисциплине «Инвестиционный менеджмент», темы 3, 4 и 5.

- Методические указания к практическим занятиям №№ 2 и 4 Практикума по дисциплине на тему «Оценка эффективности инвестиционного проекта» и на тему «Оценка влияния схемы финансирования инвестиционного проекта на его эффективность» соответственно.

Приложение

Минобрнауки РФ

ФГБОУ ВПО «Удмуртский государственный университет»,

филиал в г. Нижняя Тура

КУРСОВАЯ РАБОТА

по дисциплине

«Инвестиционный менеджмент»

на тему

«Оценка эффективности производственного коммерческого инвестиционного проекта»

Выполнил (а): студент (ка) гр. 080200-___      ______    ___________________

подпись	инициалы, фамилия

Руководитель: _________________   ____________  ___________________

ученая степень, должность	оценка, подпись	инициалы, фамилия

Нижняя Тура 201__